80. YIL ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ AĞAÇLANDIRMA

ve

KENT ORMANLARI PROJESİ (2003)
Cumhuriyetimizin 80.Yıl anısına yürütülmekte olan çalışmalardan bir tanesi de, Atatürk Orman Çiftliği ( AOÇ ) arazisinde yaklaşık 630 ha alanın pojelendirilerek uygun türlerle ağaçlandırılmasıdır.

 Bu amaçla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir ağaçlandırma projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan projenin uygulamaya geçmesi için ise Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 08.10.2003 tarihinde her iki bakanlığın da ayrı ayrı ve beraberce yürütecekleri çalışmaları belirten bir protokol imzalanmıştır.

Hazırlanan bu proje ile AOÇ ‘nin ağaçlandırılmasının yanısıra; Ankara Çayı’nın ıslahı, oluşturulacak rekreasyon alanlarının halka açılması, mevcut yapı ve tesislerin ıslah edilmesiyle büyük bir kent parkına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefe; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı tüm yurttaşların katkılarıyla ulaşılması planlanmaktadır. Bu kapsamda “AOÇ Ağaçlandırma Kampanyası” adıyla başlatılan kampanya için, Bakanlığımız Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz tarfından hesap açılmış ve katılım bedeli en az 10 Milyar TL. olarak belirlenmiş olup üst limit konulmamıştır. Şu ana kadar ise hesaba  taahhüt edilenler ile birlikte 1 Trilyon 600 Milyar TL. yatmıştır.

29 Ekim 2003 Cumhuriyet’in kuruluşunun 80. Yılında; Anadolu Bulvarı Ümitköy Kavşağında yapılan fidan dikim töreniyle proje başlamıştır. Proje kapsamında yaklaşık 1 Milyon adet fidan dikilecektir.
Anadolu Bulvarı Ümitköy Kavşağı, Ostim Yolu, Zırhlı Birliker karşısı, Etimesgut Yolu, Şaşmaz Kavşağı, Batıkent Jandarma Karşısı ve Hipodrom’da ki sahalardan oluşan toplam AOÇ alanı 630 ha. olup ağaçlandırma çalışmalarına müsait olan kısmı sadece 503 ha.’dır. Geriye kalan 127 ha. ise; yollar ve binalar gibi donatılar ile ana kayanın çıktığı, toprağın kalmadığı fidan dikilemeyecek durumdaki sahalardır.

İlk planda ağaçlandırma projesi olarak düzenlenen AOÇ sahaları, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Ankara’nın şehir konumu, ulaşım olanakları ve yerleşim yerlerinin yakınlıkları dikkate alınarak yeniden etüd edilerek bir kısmı Kent Ormanı şeklinde projelendirilmiştir.
Bu planlamada Kent Ormanları üç kategoriye ayrılmıştır. 

-Kullanım Yoğunluğunun Fazla Olduğu Kent Ormanları

-Anadolu Otoyolu Kent Ormanı ( 86 ha )


-Batıkent Kent Ormanı ( 75 ha )

-Kullanım Yoğunluğunun Az olduğu Kent Ormanları

-Ümitköy Kavşağı Kent Ormanı ( 40 ha )


-Ostim Yolu Kent Ormanı ( 134 ha )

-Zırhlı Birlikler Kent Ormanı ( 101 ha )
-Hiç Kullanımın Olmayacağı Koruluklar

-Hipodrom ( 130 ha )
-Şaşmaz Kavşağı ve Etimesgut Yolu, Ankara Çayı ( 65 ha )
Şu ana kadar, Anadolu Otoyolu Ümitköy Kavşağı sahasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları;

Saha miktarı

: 40 Ha. 

Yapılan Saha

: 27 Ha.

Dikilen Fidan Sayısı
: 18 bin Adet olup

Kullanılan Türler
: Sedir, Karaçam, Mavi Ladin, Mavi Servi, C.Y. Akçaağaç, Mahlep ve Top Akasya’ dır.

Yapılan Harcama 
: 150 Milyar TL. 

Yapılacak Kalan Harcama(Fidan bedeli dahil) : 40 Milyar TL.dir.

Kullanım Yoğunluğunun Fazla Olduğu Kent Ormanları

-Anadolu Otoyolu Kent Ormanı
· Toplam Alan : 86 Ha

· ( 2 Adet ) Çim Alan : 8 Ha

· ( 4 Adet ) Kır Gazinosu : 6 Ha

· ( 6 Adet ) Spor Alanı : 2 Ha

· ( 4 Adet )Çocuk Oyun Alanı :1.6 Ha

· Halk Kürsüsü

· (4+4) 10 Adet Tuvalet

· 4’lü 25 Adet Çeşme

· 6 Adet Yağmur Barınağı

· 2 Adet Aletli Golf Sahası: ( 2 Ha )

· 1 Adet Su Deposu

· 2 Adet Gölet ve Botanik Parkı (6 Ha )

-Batıkent Kent Ormanı ( 75 ha )

· Toplam Alan:75 Ha

· 1 Adet Çim Alan: 3 Ha

· 1 Adet Kır Gazinosu

· 4 Adet Spor Alanı: 1.2 Ha

· 1 Adet Golf Sahası:1 Ha

· 2 Adet Çocuk Oyun Alanı

· 8 Adet 4+4 Tuvalet

· 2 Adet Yağmur Barınağı

· 4’lü 15 Adet Çeşme

· Kum Voleybolu sahası

· Tekerlekli Paten Sahası

· 1 Adet Su Deposu

Kullanım Yoğunluğunun Az olduğu Kent Ormanları

-Ümitköy Kavşağı Kent Ormanı

Toplam Alan 40 Ha.dır. Yürüyüş, Koşu ve Aletli Spor Alanı, Uçurtma Alanı, Tuvalet, Çeşme, Yağmur Barınağı, Su Deposu gibi Donatılar mevcuttur. 

-Ostim Yolu Kent Ormanı

Toplam alan 134 ha’dır. Bu alan içerisinde; yürüyüş yolları, bisiklet yolları,oturma bankları,yağmur barınakları, çeşmeler, tuvaletler ve su deposu gibi d onatılar mevcuttur. 

-Zırhlı Birlikler Kent Ormanı

Toplam alan 101 ha’dır. Bu alan içerisinde; yürüyüş ve koşu yolları, hayvan gezinti yolları,oturma bankları,yağmur barınakları, çeşmeler, tuvaletler ve su deposu gibi d onatılar mevcuttur. 

-Hiç Kullanımın Olmayacağı Koruluklar

Hipodrom, Şaşmaz Kavşağı, Etimesgut Yolu ve Ankara Çayı ağaçlandırma sahalarında ise; şehre uzaklıkları, sanayi alanları içerisinde yer almaları, arazi yapılarının olumsuzlukları vb.gibi nedenlerle hiçbir kullanıma yer verilmemiştir.

29 Ekim 2003 Cumhuriyet’in kuruluşunun 80. Yılında; Anadolu Bulvarı Ümitköy Kavşağında yapılan fidan dikim töreniyle proje başlamıştır Proje kapsamında yaklaşık 1 Milyon adet fidan dikilecektir. Ekim 2003 tarihinden yıl sonuna kadar projelendirilen AOÇ sahalarının 40 ha’ında arazi hazırlığı tamamlanmış ve 27 ha’ında ise arazi ve iklim yapısına uygun türler kullanılmak suretiyle 18 000 adet muhtelif boylu fidan dikilmiştir.

2004 yılı ilkbaharında ise şu ana kadar ihalesi yapılan işler;

BATIKENT BÖLÜMÜ; 

Alanı; 68 Ha

Dikilecek Boylu Fidan; 




Dikenli Tel İhatası;


8 Km

Yangın ve Yürüyüş yolları;

9 Km

ETİMESGUT ATIŞ SAHASI

Alanı;




50 Ha 

Dikilecek Boylu Fidan Adedi;

38 000

Servis Yolu;



10 Km

HİPODROM SAHASI;

Alanı;




100 Ha

Servis Yolu;



13 Km

KENT ORMANI

Alanı;




66 Ha 

Dikilecek Boylu Fidan;


40 000

Servis Yolu;



6 km

OSTİM YOLU

Alanı;




48 Ha

Dikilecek Boylu Fidan;


27 000

Servis Yolu
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Bittiğinde Ankara için büyük bir kazanım olacak bu proje ile Cumhuriyetimizin 80. Yılına uygun bir eser ortaya çıkarılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında; din ve kardeşlik bağının olması, aynı coğrafyada bulunan komşu iki ülke olunması gibi ortak pek çok özellik bulunmaktadır. Toplumuna ve dünyaya önemli izler bırakan kişilerin arkasından çok şey yazılır ve anlatılır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar ALİYEV de; dünyaya entegre olmuş, bağımsız, müreffeh bir Azerbaycan Devleti yaratma çabaları, yapmış oldukları ve yapmak istedikleri ile liderlik vasıflarını fazlasıyla taşıyan ve arkasından çok konuşulacak kişilerdendir. 

Bu nedenle, Atatürk Orman Çiftliği Projesi kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycan Merhum Cumhurbaşkanı anısına İki ulusun sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek adına bir kent parkı kurulması uygun görülmüş olup, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin Batıkent kısmı bu amaçla ayrılmıştır. Park için ayrılan alan 750 dekar olup park alanı içinde yapılması düşünülen aktiviteler ve dikilecek fidan tür ve adetleri şu şekilde planlanmıştır; 

    Çim Alan



: 
1 Adet (3 Ha)

· Kır Gazinosu


: 
1 Adet

· Spor Alanları


 :
4 Adet (1.2 Ha) 

· Mini Golf Sahaları


 :
1 Adet (1 Ha)

· Çocuk Oyun Alanları

  
2 Adet

· Tuvaletler


:             
8 Adet

· Yağmur Barınakları

 
 2 Adet

· Çeşmeler



: 
15 Adet

· Kum Voleybolu sahası

: 
2 Adet

Su Deposu



: 
1 Adet 

Kullanılacak Türler; 


Miktarları
İbreliler;

Sedir





15 000 Adet

Karaçam




15 000 Adet

Mavi servi




  5 000 Adet

Yapraklılar;

Mahlep




  2 000 adet

Dişbudak 




  3 000 Adet

Atkestanesi




  3 000 Adet

İğde





  1 500 Adet



Çınar Yapraklı Akçaağaç


  2 200 Adet

Meşe





  2 500 Adet

Yalancı Akasya



  8 000 Adet

Çınar





  3 500 Adet

Çalı Formlular;

Yayılıcı ardıç




  3 500 Adet

Ateşdikeni




  4 000 Adet

İnci





  5 000 Adet

Dağmuşmulası



  3 000 Adet

Boyacı Sumağı



  2 800 Adet

Leylak





  2 000 Adet

TOPLAM 




81 000 Adet Fidan 

NOT: Saha hazırlanması ve fidanların dikilmesi 12 Nisan 2004 tarihine kadar tamamlanıp törene hazır hale getirilecektir.

